## Slide 1: MANAJEMEN PROYEK TI
PERTEMUAN KE 4
SAFITRI JAYA, S.Kom, M.T.I
SEMESTER GANJIL TA 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

## Slide 2: Kepemimpinan proyek
Manajemen proyek adalah bukan "a one-person operation", diperlukan suatu kelompok individu yang tertantang untuk mencapai sasaran tertentu yang sama. Manajemen proyek mencakup:
a project manager
an assistant project manager
a project (home) office
a project team

## Slide 3: Kepemimpinan proyek
Tugas dan tanggungjawab dari pimpinan proyek :
Dapat menjadi sumber informasi bagi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Dapat melakukan koordinasi dan usaha-usaha tindak lanjut antar departemen fungsional dan organisasi lain peserta proyek.
Dapat menjadi integrator dan pendorong agar kegiatan-kegiatan dilakukan sesuai kepentingan dan sasaran proyek. Hal ini memerlukan kecakapan pendekatan dan negosiasi dengan manajer fungsional misalnya dalam menentukan masalah prioritas pekerjaan.
“Accountability” terhadap pelaksanaan kegiatan proyek.

## Slide 4: Macam-macam kepemimpinan proyek
Participating
  Ciri – ciri :
  - rendah tugas dan tinggi hubungan
  - pemimpin dan anggota saling memberikan gagasan
  - pemimpin dan anggota bersama-sama membuat keputusan
Delegating
  Ciri – ciri :
  - rendah tugas dan rendah hubungan
  - pemimpin melimpahkan pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada anggota

## Slide 5: Kompetensi manajer proyek
Manajemen ruang lingkup
Manajemen Waktu
Manajemen Biaya
Manajemen Kualitas
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Pengadaan
Manajemen Komunikasi
Manajemen Resiko
Manajemen Integrasi

## Slide 6: Tipe proyek
Proyek yang berasal dan klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor, dimana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani
Ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu
Proyek muncul karena adanya tawaran lelang
Proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri

## Slide 7: Karakteristik proyek
Sesuatu yang Unique dan kejadiannya hanya sekali
Mempunyai tujuan khusus, dan diselesaikan didalam
Spesifikasi yang pasti
Dibatasi oleh anggaran dan sumberdaya yang terbatas
Hal yang dapat diurai dengan jelas dan dapat dilaksanakan
Hasil deliverablenya terukur dan dapat dikuantifikasi
Dapat direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan

## Slide 8: Faktor-faktor penentu kegagalan proyek
Organisasi proyek yang dibentuk (42%)
Metode yang digunakan (41%)
Training dan pengawasan (38%)
Prosedure dan aturan (35%)
Perencanaan Implementasi (23%)
Dukungan eksekutif (22%)

## Slide 9: Manajemen waktu proyek
Mendefinisikan aktivitas proyek
Urutan aktivitas proyek
Estimasi aktivitas sumber daya proyek
Estimasi durasi kegiatan proyek
Membuat jadwal proyek
Mengontrol dan mengendalikan jadwal proyek

## Slide 10: Manajemen ruang lingkup proyek
Perencanaan ruang lingkup proyek
Mendefinisikan ruang lingkup proyek
Membuat Work Breakdown Structure
Melakukan verifikasi ruang lingkup proyek
Melakukan Kontrol terhadap ruang lingkup proyek